ANTICHEATOES_V2

# Hướng dẫn triển khai Multiuser, Redis, RabbitMQ
và Reliability cho Student, Teacher & Admin

Implementation Runbook toàn hệ thống cho source hiện tại

Stack mục tiêu: React + FastAPI + MySQL + Redis + RabbitMQ + Nginx/Load Balancer + Workers. MySQL vẫn là source of truth cho attempt, answers, submit, score và audit quan trọng.

Ngày cập nhật: 13/08/2026

Phạm vi capacity cập nhật: 250 concurrent authenticated users là acceptance target bắt buộc của đồ án; 500 và 1.000 users thuộc Future Work / Extended Capacity Benchmark.

# 0. Cách sử dụng tài liệu này

Tài liệu này là runbook triển khai, không chỉ là mô tả kiến trúc. Các phase P0–P11 hiện có bảo vệ core Student Exam Runtime và infrastructure. Phần mở rộng P12 trở đi hoàn thiện Teacher và Admin để toàn bộ OES dùng chung transaction, caching, messaging, audit và horizontal scaling. Mỗi phase có mục tiêu, thay đổi DB khi cần, thứ tự coding, test bắt buộc và Definition of Done.

Nguyên tắc 1 — không làm mất dữ liệu thi: answer, attempt, submit, score và anti-cheat enforcement phải bền vững trong MySQL.

Nguyên tắc 2 — Redis là lớp tăng tốc. Redis hỏng thì hệ thống vẫn phải làm bài được bằng MySQL.

Nguyên tắc 3 — RabbitMQ xử lý background work sau khi dữ liệu chính đã commit. Không dùng queue để thay thế transaction của Start/Autosave/Submit.

Nguyên tắc 4 — anti-cheat enforcement vẫn synchronous; RabbitMQ chỉ dùng cho analytics, notification hoặc công việc nền sau khi violation đã được ghi DB.

Nguyên tắc 5 — mọi thay đổi schema phải đi qua Alembic đúng quy trình trong AGENTS.md.

# 1. Hiện trạng source và kiến trúc đích

| Hạng mục | Hiện trạng source | Mục tiêu sau runbook |
| --- | --- | --- |
| DB access exam | backend/src/a_db_config/config.py dùng mysql.connector.connect() mỗi lần gọi get_db_connection() | Một connection pool dùng chung trong từng process; close() trả connection về pool |
| Student exam routes | Nhiều route là async def nhưng gọi controller/model synchronous | Không block event loop: route synchronous dùng def hoặc boundary threadpool rõ ràng |
| Start Attempt | createAttempt() có transaction + FOR UPDATE + unique attempt number | Toàn bộ check open attempt, max attempt, next attempt_no và insert nằm trong cùng transaction |
| Autosave | Ghi MySQL trực tiếp, có upsert, chưa có revision | Revision per question; stale request không thể overwrite answer mới |
| Submit | finalizeAttempt() lock attempt và đã state-idempotent | Giữ state-idempotency, thêm submitRequestId và outbox event trong cùng transaction |
| Anti-cheat | recordAntiCheatEvent() synchronous, dedupe bằng client_event_id, có termination | Giữ nguyên enforcement synchronous; publish analytics event sau commit |
| Redis | Dependency redis[hiredis] đã có nhưng chưa có CacheService/lifecycle/cache-aside | Redis cache-aside + TTL + versioned keys + graceful degradation |
| RabbitMQ | Chưa có client, exchange, queue, worker, outbox | Topic exchange + durable queues + manual ack + retry/DLQ + outbox publisher |
| Deployment | Chưa có Dockerfile/Compose/Nginx config | 2+ API instances sau Nginx, Redis/RabbitMQ/worker tách process |
| Load test | Chưa có kịch bản load test chính thức | Có script + baseline + pass/fail bắt buộc cho 20→50→100→250 concurrent users; 500 và 1.000 users là Future Work / Extended Capacity Benchmark |

React Clients
      |
      v
Nginx / Load Balancer
   |             |
   v             v
FastAPI #1    FastAPI #2     (stateless)
   |             |
   +------ MySQL --------+    (source of truth)
   |                     |
   +------ Redis --------+    (cache / rate limit / temporary data)
                         |
                   outbox_event
                         |
                         v
                 Outbox Publisher
                         |
                         v
                     RabbitMQ
                /        |        \
          grading   notification  analytics/report
           worker      worker        worker

Giới hạn quan trọng của repo: AGENTS.md yêu cầu dùng database access approach hiện có của module và không tự ý thêm ORM mới. Vì exam flow hiện dùng mysql-connector-python, phase pooling phải nâng cấp chính get_db_connection() thay vì chuyển toàn bộ examModel sang SQLAlchemy. RabbitMQ hiện chưa có client library; để triển khai phase RabbitMQ cần coi yêu cầu này là sự phê duyệt có chủ đích cho đúng một RabbitMQ client, không thêm nhiều framework messaging cùng lúc.

# 2. Roadmap tổng thể

| Phase | Nội dung | DB migration? | Chỉ chuyển phase khi |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Baseline, backup, Alembic preflight, test hiện tại | Không | Baseline test và schema status đã ghi nhận |
| P1 | MySQL connection pool | Không | Exam flow vẫn pass, pool reuse đúng |
| P2 | Sửa boundary sync/async FastAPI | Không | Không còn blocking sync DB trực tiếp trong async exam routes |
| P3 | Atomic Start Attempt + concurrency tests | Có thể cần index | Double start không tạo duplicate attempt |
| P4 | Autosave revision + stale write protection | Có | Request revision cũ không overwrite revision mới |
| P5 | Submit request id + transactional outbox | Có | Submit + outbox commit/rollback cùng nhau |
| P6 | Redis cache-aside + versioned key | Có thể có cache_version | Redis down vẫn chạy; cache hit/miss đúng |
| P7 | RabbitMQ exchange/queues/publisher/workers/DLQ | Không thêm schema ngoài outbox | Redelivery không tạo duplicate side effect |
| P8 | Anti-cheat async analytics nhưng enforcement sync | Không hoặc outbox dùng chung | Violation/termination không phụ thuộc RabbitMQ |
| P9 | Docker Compose + Nginx + 2 API | Không | Kill 1 API vẫn tiếp tục làm bài |
| P10 | Health/readiness/request-id/logging | Không | Có thể xác định lỗi theo request/attempt |
| P11 | Load/failure testing | Không | 250 users PASS theo tiêu chí đã đặt; 500/1.000 = Future Work |

# 3. P0 — Chuẩn bị an toàn trước khi sửa

Mục tiêu của P0 là tạo một baseline có thể quay lại. Không viết Redis/RabbitMQ trước khi biết project hiện tại đang pass/fail gì.

## 3.1. Tạo branch và backup

git checkout -b feat/multiuser-foundation
# Backup database bằng công cụ bạn đang dùng trước khi chạy migration mới.
# Không reset hoặc import lại creat_table_v3.sql vào DB hiện tại.

## 3.2. Chạy bộ test hiện có

cd backend
pytest tests/test_attempt_sessions.py
pytest tests/test_student_exam_flow.py
pytest tests/test_anti_cheat_events.py
pytest tests/test_teacher_anti_cheat_monitor.py
pytest

Nếu test đã đỏ trước khi sửa, ghi lại test nào đỏ và lỗi gì. Không được coi lỗi baseline là regression do phase mới.

## 3.3. Alembic preflight bắt buộc

cd backend
uv run alembic current
uv run alembic heads
uv run alembic history

Nếu uv/alembic không chạy được: Không được tuyên bố schema đã migrate. Sửa đúng môi trường Python/DB trước. Mỗi migration mới phải lấy down_revision từ head thực tế tại thời điểm tạo, sau đó kiểm tra repository chỉ còn đúng một head theo AGENTS.md.

## 3.4. Ghi baseline kỹ thuật

Số API instance hiện tại: 1.

Thời gian Start Exam, Save Answer và Submit trung bình khi chạy local.

MySQL max_connections và số connection active khi idle.

Các test business: double attempt, lost autosave, duplicate submit hiện có hay chưa.

# 4. P1 — MySQL Connection Pooling

Đây là phase ưu tiên đầu tiên vì critical exam path gọi get_db_connection() ở nhiều model function. Hiện mỗi lần gọi đang mở connection mới bằng mysql.connector.connect(). Mục tiêu là giữ nguyên API get_db_connection() để giảm phạm vi refactor, nhưng bên dưới dùng pool được khởi tạo một lần cho mỗi process.

## 4.1. File sửa

| File | Thay đổi |
| --- | --- |
| backend/src/a_db_config/config.py | Khởi tạo MySQLConnectionPool một lần; get_db_connection() lấy pooled connection |
| backend/.env và .env.example | Thêm DB_POOL_NAME, DB_POOL_SIZE, DB_CONNECT_TIMEOUT nếu project dùng |
| backend/tests/... | Thêm smoke test pool/reuse và exam-flow regression |

## 4.2. Cấu trúc đề xuất

# Pseudocode — giữ interface hiện tại
load_dotenv()

_POOL = MySQLConnectionPool(
    pool_name=os.getenv("DB_POOL_NAME", "oes-api"),
    pool_size=int(os.getenv("DB_POOL_SIZE", "10")),
    user=...,
    password=...,
    host=...,
    database=...,
)

def get_db_connection():
    cnx = _POOL.get_connection()
    # cnx.close() ở các model hiện tại sẽ trả connection về pool.
    return cnx

Không làm: Không tạo MySQLConnectionPool bên trong get_db_connection(); nếu làm vậy bạn vẫn tạo pool mới liên tục và mất toàn bộ lợi ích. Không đặt pool_size cực lớn trên mỗi API instance.

## 4.3. Connection budget

Pool là theo process. Nếu chạy nhiều API/worker thì tổng connection tối đa xấp xỉ tổng pool của tất cả process. Ví dụ ban đầu: 2 API × 10 + 3 workers × 5 ≈ 35 connections. Đây chỉ là baseline; chỉnh theo MySQL và load test.

## 4.4. Test bắt buộc

1.  Start Exam, autosave, submit, restore và anti-cheat event vẫn chạy như trước.

2.  Mở/đóng nhiều get_db_connection() liên tiếp không làm tăng vô hạn active DB connections.

3.  Khi pool tạm hết connection, API trả lỗi có kiểm soát thay vì treo vô hạn.

Definition of Done P1: Không còn tạo TCP/MySQL connection mới cho mọi model call; regression tests pass; connection budget được ghi trong README/runbook.

# 5. P2 — Sửa boundary synchronous DB trong FastAPI

Các route student exam hiện khai báo async def nhưng bên trong gọi trực tiếp controller/model synchronous dùng mysql-connector. Với hướng nâng cấp ít rủi ro nhất, các path operation không có await thực sự nên chuyển sang def để FastAPI xử lý chúng qua threadpool. Không cần chuyển toàn project sang async SQLAlchemy trong phase này.

## 5.1. File trọng tâm

backend/src/route/studentRoute/examRoute.py

Rà soát các route: get_student_exams_root, get_student_exams, verify_exam_code, start_exam, submit_exam, record_anti_cheat_event, save_answer, terminate_attempt, restore_attempt, resume_attempt, heartbeat_attempt, get_exam. Nếu body không await bất kỳ async operation nào và chỉ gọi code blocking hiện tại, đổi async def → def.

Không đổi mù quáng: Nếu một route/dependency thật sự await I/O async, giữ async def và tách phần blocking qua threadpool rõ ràng. Mục tiêu là không gọi blocking MySQL trực tiếp trên event loop, không phải “mọi route đều def”.

## 5.2. Test

API contract/status code không đổi.

Auth dependencies vẫn chạy đúng cho student/admin/teacher.

Chạy 20–50 request autosave đồng thời; server vẫn phản hồi đều, không có event-loop stall rõ rệt.

Definition of Done P2: Exam routes synchronous không còn chạy blocking DB trực tiếp trong async path operation.

# 6. P3 — Atomic Start Attempt và chống double start

Hiện controller kiểm tra attempts_used/open_attempt trước rồi mới gọi createAttempt(). Để chịu concurrent start tốt hơn, toàn bộ quyết định “có được bắt đầu không + attempt_no tiếp theo + tạo snapshot” phải nằm trong một transaction MySQL.

## 6.1. Thiết kế transaction

BEGIN
SELECT student_exam
WHERE exam_id = ? AND student_id = ?
FOR UPDATE

SELECT open attempt FOR UPDATE
IF open attempt exists:
    return/reuse according to current resume policy

SELECT COUNT(*) FROM attempt WHERE exam_id=? AND student_id=?
IF count >= exam.max_attempt:
    ROLLBACK / reject

attempt_no = count + 1
INSERT attempt(...)
SELECT exam / pool config FOR UPDATE
INSERT attempt_question snapshots(...)
COMMIT

## 6.2. Refactor đề xuất

| File | Thay đổi |
| --- | --- |
| backend/src/models/teacher/examModel.py | Tạo hàm atomic start (ví dụ startAttemptAtomic) thay vì controller tự count rồi create ở các connection khác nhau |
| backend/src/controller/teacherController/examController.py | startExam() chỉ validate access chung, sau đó gọi một model transaction để quyết định attempt |
| backend/src/a_db_config/__init__.py + Alembic | Chỉ thêm index nếu query plan/load test cho thấy cần; giữ uq_attempt_exam_student_no hiện có |
| backend/tests/test_attempt_sessions.py | Thêm test double-start concurrent |

## 6.3. Test concurrency

Cùng student + exam gửi 2 request start gần đồng thời: chỉ có 1 attempt in_progress hợp lệ.

Không vượt max_attempt.

Không tạo 2 question snapshots khác nhau cho cùng một attempt.

Nếu request thứ hai gặp duplicate/race, backend trả attempt hiện có hoặc lỗi nghiệp vụ rõ ràng; không trả 500 thô.

Definition of Done P3: Double start = 0 và max_attempt không thể bị vượt do race condition.

# 7. P4 — Autosave revision và stale-write protection

Frontend hiện có sequenceRef để bỏ qua response cũ trên UI, nhưng backend chưa biết revision. Vì vậy request cũ đến DB trễ vẫn có thể overwrite answer mới. Phase này thêm revision bền vững cho từng answer.

## 7.1. Migration

| Table | Column mới | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| mcq_answers | revision INT NOT NULL DEFAULT 0 | Phiên bản cuối cùng đã lưu cho câu MCQ/T-F |
| essay_answers | revision INT NOT NULL DEFAULT 0 | Phiên bản cuối cùng đã lưu cho essay |
| mcq_answers / essay_answers | updated_at DATETIME NULL (khuyến nghị) | Debug và quan sát autosave per question |

Migration phải theo workflow AGENTS.md: current → heads → history → tạo migration → đọc upgrade/downgrade → heads = 1 → upgrade head → current → verify schema.

## 7.2. API contract mới

PUT /api/exams/{examId}/attempts/{attemptId}/answers/{questionId}
{
  "selectedOptionId": 123,
  "revision": 8
}

hoặc
{
  "answerText": "...",
  "revision": 8
}

## 7.3. Backend save logic

1.  Lock/validate attempt như hiện tại.

2.  Đọc answer row hiện tại và revision hiện tại cho question.

3.  Nếu incoming_revision <= stored_revision: không overwrite; trả response stale=true cùng storedRevision.

4.  Nếu incoming_revision > stored_revision: ghi answer + revision + updated_at, cập nhật attempt.last_saved_at, commit.

5.  Không trả “Saved” trước khi transaction MySQL commit.

## 7.4. Frontend thay đổi

| File | Thay đổi |
| --- | --- |
| frontend/src/types/student-exam.ts | Thêm revision/savedRevision vào dữ liệu answer hoặc question restore model |
| frontend/src/services/student-exam.service.ts | Gửi revision trong saveAnswer(), đọc storedRevision/stale từ response |
| frontend/src/components/exam/ExamInterface.tsx | Khởi tạo revision từ server khi restore; mỗi save tăng revision; localStorage giữ revision nếu cần |
| backend/src/models/teacher/examModel.py | getExamQuestions() SELECT ma.revision/ea.revision và trả savedRevision |
| backend/src/route/studentRoute/examRoute.py | AutoSaveAnswerRequest thêm revision: int >= 1 |

Điểm rất quan trọng: Revision không được chỉ nằm trong sequenceRef RAM. Sau refresh, frontend phải biết revision đang lưu trong DB; nếu reset về 1 trong khi DB đang ở 20 thì mọi save sau refresh sẽ bị xem là stale.

## 7.5. Test bắt buộc

Send revision 8 first -> DB = revision 8, answer = NEW
Then send revision 7 -> backend returns stale=true
DB must remain revision 8, answer = NEW

Definition of Done P4: Lost autosave do stale request = 0 trong test cố tình đảo thứ tự request.

# 8. P5 — Submit idempotency + Transactional Outbox

finalizeAttempt() hiện đã có state-based idempotency: attempt đã submitted/terminated thì trả trạng thái cũ. Giữ cơ chế này và bổ sung request ID để trace/dedupe rõ ràng, đồng thời ghi outbox_event trong chính transaction submit.

## 8.1. Schema đề xuất

| Table | Thay đổi | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| attempt | submit_request_id VARCHAR(64) NULL | UUID từ frontend; có thể unique nếu dùng toàn cục |
| outbox_event | Bảng mới được yêu cầu bởi kiến trúc | Không phải anti-cheat table; dùng chung cho submit, grading, notification, analytics, cache invalidation |

outbox_event
- event_id VARCHAR(64) PRIMARY KEY / UNIQUE
- event_type VARCHAR(100) NOT NULL
- aggregate_type VARCHAR(50) NULL
- aggregate_id VARCHAR(64) NOT NULL
- payload_json JSON NULL
- created_at DATETIME NOT NULL
- published_at DATETIME NULL
- retry_count INT NOT NULL DEFAULT 0
- last_error TEXT NULL

## 8.2. Submit transaction chuẩn

BEGIN
SELECT attempt ... FOR UPDATE

IF status in ('submitted','terminated'):
    return existing final state (idempotent)

validate final answers
persist final answers
calculate/finalize current score state
UPDATE attempt SET status='submitted', submitted_at=NOW(), submit_request_id=?
INSERT outbox_event(event_type='attempt.submitted', aggregate_id=attempt_id, ...)
COMMIT

return Submitted

Không publish RabbitMQ trong transaction submit: Transaction chỉ ghi MySQL + outbox. Publisher độc lập đọc outbox sau commit. Như vậy RabbitMQ tạm down không làm student submit thất bại và không làm mất event.

## 8.3. Frontend

Tạo submitRequestId một lần khi user nhấn Submit.

Nếu request timeout và retry, dùng lại cùng submitRequestId; không generate ID mới cho cùng thao tác.

Disable button khi đang gửi vẫn nên giữ, nhưng backend không được dựa vào UI để chống double submit.

## 8.4. Test transaction/outbox

Submit 2 lần cùng request ID → 1 transition, 1 outbox event nghiệp vụ.

Giả lập lỗi trước COMMIT → cả attempt update và outbox đều rollback.

RabbitMQ down → submit vẫn 200/accepted theo contract hiện tại; outbox còn published_at=NULL.

Definition of Done P5: Duplicate submit side effect = 0; không tồn tại trạng thái attempt đã submit nhưng mất event background.

# 9. P6 — Redis cache-aside, TTL và versioned keys

Redis chỉ được đưa vào sau khi MySQL correctness ổn định. Project đã có redis[hiredis] dependency, vì vậy phase này chủ yếu bổ sung lifecycle/client service và cache policy, không chuyển dữ liệu thi quan trọng sang Redis.

## 9.1. Module đề xuất

backend/src/service/redis_client.py
backend/src/service/cache_service.py

Tạo Redis client/connection pool một lần cho mỗi API process.

Có timeout ngắn và error handling: Redis lỗi thì log warning và fallback MySQL.

Không để Redis exception làm fail Start/Autosave/Submit.

## 9.2. Cache policy

| Key | Data | TTL gợi ý |
| --- | --- | --- |
| exam:{id}:metadata:v{version} | Metadata exam đã publish | 5–15 phút |
| exam:{id}:settings:v{version} | shuffle/navigation/anti-cheat settings | 5–15 phút |
| exam:{id}:questions:v{version} | Student-safe question data, không chứa correct answer | 10–30 phút |
| teacher:{id}:subjects | Subject list của teacher | ~5 phút |
| student:{id}:exam-list | Danh sách exam của student | 30–60 giây |
| question-bank:filters:{hash} | Kết quả filter phổ biến | 30–120 giây |
| rate:{user}:{route}:{window} | Rate limit | Theo window |

## 9.3. Versioned key

Cách rõ ràng nhất cho project này là thêm exam.cache_version INT NOT NULL DEFAULT 1. Mọi thao tác teacher làm thay đổi metadata/settings/questions của exam phải tăng cache_version trong cùng transaction DB. API đọc version hiện tại rồi build key mới; key cũ tự hết TTL.

Nếu không muốn thêm cache_version: Có thể invalidate explicit keys sau commit, nhưng phải bao quát tất cả API instance. Với project có nhiều loại exam cache, cache_version dễ kiểm soát và dễ giải thích khi bảo vệ đồ án hơn.

## 9.4. Dữ liệu tuyệt đối không cache-only

Student answer và revision.

Attempt status/submitted_at.

Final score/essay grading.

Violation count dùng để terminate.

Attempt question snapshot.

Assignment và audit quan trọng.

## 9.5. Cache-aside flow

GET exam metadata
  -> try Redis
     -> HIT: return
     -> MISS/error:
          read MySQL
          try SET Redis with TTL
          return MySQL result

## 9.6. Failure test

Stop Redis while student is doing exam → Start/Autosave/Submit vẫn đúng bằng MySQL.

Teacher update exam → cache_version tăng; student đọc key version mới.

Xóa toàn bộ Redis → hệ thống tái tạo cache từ MySQL mà không mất business state.

Definition of Done P6: Redis = performance optimization, không phải dependency bắt buộc để đảm bảo đúng dữ liệu.

# 10. P7 — RabbitMQ, Outbox Publisher và Workers

Source hiện chưa có RabbitMQ client. Để triển khai phase này cần thêm đúng một client dependency được phê duyệt. Vì DB layer/worker hiện phù hợp synchronous flow, một RabbitMQ client synchronous đơn giản là đủ cho đồ án; không cần thêm Celery cùng lúc nếu không có yêu cầu riêng.

## 10.1. Cấu trúc thư mục đề xuất

backend/src/messaging/
  rabbitmq.py
  topology.py
  outbox_publisher.py

backend/src/workers/
  grading_worker.py
  notification_worker.py
  report_worker.py
  analytics_worker.py
  anti_cheat_analytics_worker.py

## 10.2. Topology

| Exchange/Queue | Routing key | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| oes.events (topic) | attempt.submitted | Trigger grading/background flow |
| grading.queue | attempt.submitted | Chấm objective questions / cập nhật grading state |
| result.queue | attempt.graded | Tính final strategy nếu tách bước |
| notification.queue | notification.requested | Gửi notification |
| report.queue | report.requested | Export báo cáo nặng |
| analytics.queue | attempt.finalized | Dashboard/aggregate |
| anti_cheat.queue | exam.violation.recorded | Analytics anti-cheat, KHÔNG terminate |
| cache.queue (optional) | exam.updated | Cache invalidation/version signal nếu cần |

## 10.3. Outbox Publisher

1.  Định kỳ query outbox_event WHERE published_at IS NULL ORDER BY created_at LIMIT N.

2.  Publish event vào oes.events với persistent message.

3.  Chờ publisher confirm.

4.  Chỉ sau confirm mới UPDATE published_at.

5.  Nếu lỗi: tăng retry_count, lưu last_error, không xóa event.

Scope đồ án: Chạy 1 outbox publisher instance là đủ để chứng minh pattern và tránh phức tạp claim/locking giữa nhiều publisher. Có thể scale publisher sau nếu thật sự cần.

## 10.4. Worker reliability

Durable queue + persistent message.

Manual ACK: chỉ ack sau khi worker commit DB thành công.

Retry có giới hạn; không retry vô hạn.

Sau ngưỡng retry, dead-letter sang DLQ.

Consumer idempotent theo event_id hoặc business key.

Prefetch nhỏ/vừa phải để một worker không giữ quá nhiều unacked message.

## 10.5. Consumer idempotency

RabbitMQ có thể redeliver. Worker phải kiểm tra trạng thái nghiệp vụ trước khi side effect. Ví dụ grading worker nhận attempt.submitted lần hai thì thấy attempt đã graded và trả ACK mà không chấm/gửi notification lần nữa. Nếu cần dedupe chặt cho side effect ngoài DB, thêm business marker vào bảng hiện có phù hợp hoặc một processed-event mechanism được phê duyệt; không dựa vào RAM worker.

## 10.6. Thứ tự chuyển workload sang queue

1.  Notification trước.

2.  Report/export.

3.  Analytics/dashboard aggregates.

4.  Anti-cheat analytics.

5.  Grading cuối cùng, sau khi queue/outbox đã ổn định.

Definition of Done P7: RabbitMQ down không làm mất submit; worker restart/redelivery không tạo duplicate side effect; message lỗi nhiều lần đi DLQ thay vì kẹt queue chính.

# 11. P8 — Anti-cheat: enforcement synchronous, analytics asynchronous

Đây là ranh giới bắt buộc. recordAntiCheatEvent() hiện lock attempt, dedupe client_event_id, tăng violation_count và terminate khi đạt limit. Logic này phải tiếp tục chạy trong request synchronous để student nhận ngay trạng thái violation/termination.

Client detects violation
       |
       v
POST /events
       |
       v
MySQL transaction
- validate attempt/session
- dedupe client_event_id
- insert exam_event
- violation_count += 1
- terminate if threshold reached
- INSERT outbox_event('exam.violation.recorded')
COMMIT
       |
       +--> return violation/termination immediately
       |
       v
Outbox -> RabbitMQ -> anti_cheat analytics worker

Không gửi raw image/video/audio vào RabbitMQ hoặc MySQL.

Giữ validation metadata <= 4096 bytes và reject media/biometric payload như source hiện tại.

RabbitMQ chỉ tổng hợp analytics, notification hoặc dashboard materialization.

Nếu RabbitMQ down, violation_count và terminate vẫn hoạt động vì MySQL transaction không phụ thuộc broker.

## 11.1. Event outbox cho anti-cheat

Sau khi insert exam_event và cập nhật violation_count thành công, thêm outbox_event với payload nhỏ: event_id, attempt_id, exam_id, event_type, source, is_violation, occurred_at. Không copy toàn bộ answers hoặc raw detection data vào event.

Definition of Done P8: Student không bao giờ “thoát terminate” chỉ vì RabbitMQ/worker lỗi; queue chỉ ảnh hưởng analytics hậu kỳ.

# 12. P9 — Docker Compose, Nginx và 2+ API instances

Repo hiện chưa có Dockerfile/Compose/Nginx config. Phase này đóng gói kiến trúc đã ổn định để chứng minh horizontal scaling. Không bắt đầu Docker trước P1–P8 vì container hóa một architecture chưa đúng chỉ làm debug khó hơn.

## 12.1. File mới

backend/Dockerfile
frontend/Dockerfile             # nếu muốn serve frontend bằng container
compose.yml                     # hoặc docker-compose.yml
nginx/nginx.conf
.env.compose.example

## 12.2. Services tối thiểu

nginx
frontend
api-1
api-2
outbox-publisher
worker-grading
worker-notification
worker-report
worker-analytics
mysql
redis
rabbitmq

## 12.3. Nginx

Upstream chứa api-1 và api-2.

Proxy headers: Host, X-Forwarded-For, X-Forwarded-Proto, X-Request-ID nếu có.

Không cần sticky session vì API phải stateless; attempt/session state quan trọng nằm DB/shared services.

Timeout phải đủ cho request hợp lệ nhưng không che DB hang; report nặng phải đi worker thay vì tăng timeout vô hạn.

## 12.4. Test horizontal scaling

1.  Start Attempt qua load balancer.

2.  Autosave nhiều lần; request có thể vào API khác.

3.  Submit thành công dù không biết request đi API nào.

4.  Dừng api-1; api-2 tiếp tục xử lý request mới.

5.  Khởi động lại api-1; không cần khôi phục session từ RAM process.

Definition of Done P9: Một API instance chết không làm mất attempt state và không bắt student tạo attempt mới.

# 13. P10 — Health check, readiness, request ID và logging

Multi-instance khó debug nếu log không liên kết request/attempt. Phase này không nhất thiết thêm full monitoring stack; trước hết chuẩn hóa health endpoint và structured context.

## 13.1. Health endpoints

| Endpoint | Kiểm tra | Khi fail |
| --- | --- | --- |
| /health/live | Process FastAPI đang sống | 500/không response nếu process chết |
| /health/ready | MySQL critical dependency; report thêm Redis/RabbitMQ status | 503 nếu MySQL không dùng được. Redis/RabbitMQ có thể báo degraded nhưng API vẫn ready nếu core exam flow vẫn hoạt động |

Lý do: Redis down chỉ làm chậm; RabbitMQ down được outbox hấp thụ. Vì vậy không nên tự loại toàn bộ API khỏi load balancer chỉ vì hai dependency optional này tạm lỗi, miễn MySQL/core request path còn đúng.

## 13.2. Request ID middleware

1.  Nhận X-Request-ID từ proxy/client nếu hợp lệ; nếu không có thì generate UUID.

2.  Gắn request_id vào log context và response header.

3.  Ở các exam operation log thêm exam_id, attempt_id, school_id (không log token/session secret), route và latency.

## 13.3. Không log dữ liệu nhạy cảm

Không log X-Attempt-Session raw token.

Không log password/JWT raw.

Không log raw camera/mic payload.

Essay answer đầy đủ chỉ log khi thật sự cần debug có kiểm soát; mặc định chỉ log ID/length/status.

Definition of Done P10: Có thể truy từ một request lỗi → request_id → attempt_id/exam_id → DB/outbox/worker event liên quan.

# 14. P11 — Load test và failure test

Load test bắt buộc phải tăng dần và dùng công cụ test ngoài runtime application. Trong phạm vi đồ án này, capacity acceptance target bắt buộc là 20→50→100→250 concurrent authenticated users. Mốc 500 và 1.000 users được xếp vào Future Work / Extended Capacity Benchmark. Nếu AGENTS giới hạn dependency runtime, giữ load-test tool trong môi trường/dev folder riêng.

## 14.1. Kịch bản workload

| Bước | Hành vi |
| --- | --- |
| Login/prepare | Student xác thực và tải exam list |
| Start burst | Nhiều student Start Exam trong cửa sổ ngắn |
| Exam activity | Đọc questions + autosave mỗi 5–10 giây |
| Anti-cheat mix | Một tỷ lệ user gửi bounded anti-cheat events |
| End burst | Submit dồn trong 1–2 phút cuối |
| Teacher side | Teacher mở monitor/results trong lúc student load đang chạy |

## 14.2. Tăng tải

MANDATORY: 20 users -> 50 -> 100 -> 250
FUTURE WORK: 500 users -> 1,000 users

250 concurrent users là capacity acceptance target bắt buộc của đồ án. Chỉ PASS khi authenticated workload hợp lệ, metrics được ghi nhận, không có infrastructure failure nghiêm trọng và các business invariants bắt buộc vẫn đúng.

500 và 1.000 users không phải Definition of Done bắt buộc. Nếu được thử nhưng chưa PASS, phải ghi nhận trung thực như known capacity limitation / Future Work; không được nới lỏng transaction, authorization, idempotency hoặc locking chỉ để đạt benchmark cao hơn.

## 14.3. Metrics

| Thành phần | Theo dõi |
| --- | --- |
| API | p50 / p95 / p99 latency, request rate, 4xx/5xx rate |
| MySQL | active connections, pool wait/exhaustion, slow queries, lock wait/deadlock |
| Redis | hit rate, memory, evictions, latency, errors/fallback count |
| RabbitMQ | queue depth, publish/ack rate, unacked, retry, DLQ count |
| Workers | processing duration, concurrency, retry count |
| Business | duplicate attempt, lost autosave, duplicate submit, incorrect termination |

## 14.4. Business pass/fail bắt buộc

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Double attempt do race | 0 |
| Stale autosave overwrite latest answer | 0 |
| Duplicate submit transition/side effect | 0 |
| Lost submit event khi RabbitMQ down | 0 — event còn trong outbox |
| Anti-cheat termination phụ thuộc RabbitMQ | 0 trường hợp |
| Redis wipe làm mất business state | 0 |

## 14.5. Failure injection

1.  Kill Redis trong lúc thi → cache miss/fallback MySQL, exam vẫn tiếp tục.

2.  Stop RabbitMQ trước submit → submit commit + outbox pending; bật RabbitMQ lại → event được publish.

3.  Kill một API instance → load balancer chuyển request sang instance còn lại.

4.  Restart worker giữa lúc xử lý → message redeliver nhưng idempotent, không duplicate side effect.

5.  Cố tình gửi autosave revision cũ sau revision mới → DB giữ bản mới.

Definition of Done P11: Có authenticated load test hợp lệ và tăng dần ở 20, 50, 100 và 250 concurrent users; stage 250 PASS theo acceptance criteria đã đặt. Report phải ghi cấu hình máy/môi trường, API process/instance count, DB pool config, số user, request count, error rate, RPS, p50/p95/p99, MySQL connection/lock metrics, RabbitMQ queue/unacked/DLQ và 6 business invariants ở trên. Failure injection Redis/RabbitMQ/API/worker phải PASS. 500 và 1.000 users thuộc Future Work / Extended Capacity Benchmark và không phải P11 gate bắt buộc.

# 15. Kế hoạch Alembic/schema theo thứ tự

Không cần một migration khổng lồ. Tách migration theo phase nghiệp vụ để dễ rollback và review.

| Migration | Schema | Phase |
| --- | --- | --- |
| M1 — answer revisions | mcq_answers.revision, essay_answers.revision, optional updated_at | P4 |
| M2 — submit/outbox | attempt.submit_request_id + outbox_event | P5 |
| M3 — cache version | exam.cache_version | P6 |
| M4 — indexes (nếu cần) | Chỉ index được chứng minh bởi query plan/load test | P3/P11 |

Không sửa data thủ công sau Alembic nếu migration đã backfill đúng: Migration phải tự thêm default/backfill cần thiết. Chỉ chạy SQL data repair riêng khi có dữ liệu legacy không thể xử lý an toàn trong migration, và phải ghi rõ trong runbook.

# 16. Danh sách file dự kiến sửa/tạo

| Khu vực | File | Loại |
| --- | --- | --- |
| DB | backend/src/a_db_config/config.py | Sửa — connection pool |
| DB models | backend/src/a_db_config/__init__.py | Sửa — new columns/table model |
| Alembic | backend/alembic/versions/<new_revision>.py | Tạo — M1/M2/M3 riêng |
| Student route | backend/src/route/studentRoute/examRoute.py | Sửa — sync boundary + revision/request-id contract |
| Controller | backend/src/controller/teacherController/examController.py | Sửa — atomic start, submit contract |
| Exam model | backend/src/models/teacher/examModel.py | Sửa — transaction/revision/outbox/cache version read |
| Redis | backend/src/service/redis_client.py | Tạo |
| Redis | backend/src/service/cache_service.py | Tạo |
| Messaging | backend/src/messaging/rabbitmq.py | Tạo |
| Messaging | backend/src/messaging/topology.py | Tạo |
| Messaging | backend/src/messaging/outbox_publisher.py | Tạo |
| Workers | backend/src/workers/*.py | Tạo |
| Frontend types | frontend/src/types/student-exam.ts | Sửa — revisions |
| Frontend service | frontend/src/services/student-exam.service.ts | Sửa — revision + submitRequestId |
| Exam UI logic | frontend/src/components/exam/ExamInterface.tsx | Sửa — monotonic revision + retry |
| Infra | backend/Dockerfile, frontend/Dockerfile, compose.yml, nginx/nginx.conf | Tạo |
| Tests | backend/tests/* + loadtest/* | Sửa/Tạo |

# 17. Luồng hoàn chỉnh sau khi triển khai

## 17.1. Start Attempt

Student -> Nginx -> API bất kỳ
  -> MySQL pooled connection
  -> lock student_exam
  -> check open/max attempts
  -> create attempt + question snapshot
  -> commit
  -> return attempt/session

## 17.2. Autosave

Student sends revision N
  -> API bất kỳ
  -> MySQL transaction
  -> compare stored revision
     old/stale -> do not overwrite
     newer     -> persist answer + revision
  -> commit
  -> Saved

## 17.3. Submit

Student submitRequestId
  -> API
  -> lock attempt
  -> finalize answers/attempt
  -> INSERT outbox_event(attempt.submitted)
  -> COMMIT
  -> response to student

Outbox Publisher -> RabbitMQ -> Worker(s) -> MySQL

## 17.4. Anti-cheat

Client event
  -> API
  -> MySQL enforcement transaction
  -> immediate violation/termination response
  -> outbox event
  -> RabbitMQ analytics later

# 18. Ma trận kiểm chứng cuối cùng

| Case | Cách test | Kết quả đúng |
| --- | --- | --- |
| Double Start | 2 request start cùng student/exam | 1 valid attempt |
| Out-of-order autosave | rev 8 trước rev 7 | DB giữ rev 8 |
| Double Submit | retry cùng submitRequestId | 1 transition/1 background event logical |
| Redis unavailable | stop Redis | Core exam flow vẫn chạy |
| Rabbit unavailable | stop RabbitMQ rồi submit | Submit thành công, outbox pending |
| Rabbit recovery | start RabbitMQ lại | Outbox được publish, worker xử lý |
| API instance failure | kill api-1 | api-2 tiếp tục |
| Worker redelivery | kill worker trước ACK | redelivery không duplicate side effect |
| Anti-cheat threshold | gửi đủ violations | terminate ngay, không chờ queue |
| Raw media metadata | gửi image/audio key | Backend reject như policy hiện tại |

# 19. Những việc không được làm

Không lưu answer chỉ trong Redis.

Không trả “Saved” trước khi MySQL commit autosave.

Không publish RabbitMQ trực tiếp rồi mới update DB mà không có outbox.

Không để worker auto-ack trước khi DB commit.

Không retry message vô hạn.

Không lưu attempt/session nghiệp vụ trong RAM FastAPI.

Không gửi raw camera/mic media vào DB/Redis/RabbitMQ.

Không đổi toàn bộ mysql-connector exam module sang ORM khác chỉ để làm pooling.

Không chạy một migration khổng lồ cho revision + outbox + cache + unrelated schema.

Không coi 500/1.000 users là requirement bắt buộc sau khi 250 đã PASS. Nếu chạy extended benchmark, không được tăng pool/max_connections/replica mù quáng hoặc hy sinh transaction correctness, locking, authorization, idempotency để làm số benchmark đẹp hơn.

# 20. Cách triển khai bằng Codex để dễ quản lý

Với project này nên chạy Codex theo từng phase, mỗi phase là một PR/commit độc lập. Không dùng một prompt yêu cầu “làm toàn bộ multiuser + Redis + RabbitMQ + Docker” vì rất khó review và rollback.

## 20.1. Template prompt dùng cho mỗi phase

Trước khi sửa:
1. Đọc AGENTS.md.
2. Inspect chính xác các file/module liên quan.
3. Nếu có DB change: chạy Alembic current/heads/history và tuân thủ workflow trong AGENTS.md.
4. Không thay đổi behavior ngoài scope của phase.

Thực hiện PHASE <Px>:
- <mục tiêu cụ thể>
- <file dự kiến>
- <contract/schema cụ thể>
- <test cases bắt buộc>

Sau khi sửa:
1. Chạy test liên quan + regression tests.
2. Nếu có migration, upgrade head và verify schema.
3. Báo file đã sửa, migration ID, tests đã chạy, kết quả và rủi ro còn lại.
4. Không chỉ mô tả; phải sửa code thật.

## 20.2. Gợi ý commit sequence

| Commit | Nội dung |
| --- | --- |
| feat(db): add pooled mysql connections | P1 |
| refactor(api): isolate blocking exam database calls | P2 |
| fix(exam): make attempt start concurrency-safe | P3 |
| feat(autosave): add per-answer revision protection | P4 |
| feat(outbox): add idempotent submit event pipeline | P5 |
| feat(cache): add redis cache-aside and exam cache versioning | P6 |
| feat(messaging): add rabbitmq publisher workers and dlq | P7/P8 |
| chore(infra): add nginx multi-instance compose deployment | P9 |
| feat(observability): add health checks request ids and logs | P10 |
| test(load): add multiuser and failure scenarios | P11 |

# 21. Checklist hoàn tất toàn bộ kiến trúc

☐  P1: get_db_connection dùng pool theo process.

☐  P2: student exam path không block event loop bằng sync MySQL call trực tiếp.

☐  P3: Start Attempt atomic, double start = 0.

☐  P4: Autosave có revision bền vững, stale overwrite = 0.

☐  P5: Submit state-idempotent + submitRequestId + outbox cùng transaction.

☐  P6: Redis cache-aside, TTL, versioned keys; Redis down vẫn chạy.

☐  P7: RabbitMQ durable queues, confirms, manual ACK, retry + DLQ.

☐  P7: Workers idempotent.

☐  P8: Anti-cheat enforcement synchronous; queue chỉ analytics/background.

☐  P9: Nginx + >=2 API instances; API stateless.

☐  P10: health/live, health/ready, request-id và structured logs.

☐  P11: authenticated load test 20→50→100→250 PASS + failure injection; 500/1.000 là Future Work.

☐  Business: duplicate attempt = 0.

☐  Business: lost autosave = 0.

☐  Business: duplicate submit side effect = 0.

☐  Business: lost outbox event = 0.

Mốc hoàn thành hợp lý cho đồ án: 2 API + MySQL + Redis + RabbitMQ + Outbox + workers + Nginx, kèm authenticated load/failure test chứng minh correctness và failover tới 250 concurrent users. 500/1.000 users, Kubernetes và HA cluster là Future Work.

# 22. Cơ sở của runbook

Runbook này được xây dựng dựa trên source AntiCheatOES_V2 hiện tại và tài liệu Multiuser Architecture Notes đã có. Các quyết định cụ thể như giữ mysql-connector cho exam module, dùng Alembic cho mọi schema change, giữ anti-cheat enforcement trong exam_setting/attempt/exam_event và không đưa raw media vào event pipeline bám theo cấu trúc/guardrail của repository hiện tại.

FastAPI official documentation: normal def path operations được chạy trong external threadpool; dùng phù hợp với blocking I/O hiện tại.

MySQL Connector/Python official documentation: mysql.connector.pooling hỗ trợ reusable thread-safe connection pool và pool size cố định tại lúc tạo.

Redis official documentation: production clients nên dùng connection pooling; cache key cần TTL/error handling phù hợp.

RabbitMQ official documentation: consumer acknowledgements, publisher confirms và dead-letter exchanges là các cơ chế reliability chính cho worker/message flow.

# 23. Kết luận triển khai

Thứ tự an toàn nhất cho project là: MySQL pool → sync/async boundary → atomic start → autosave revision → submit/outbox → Redis → RabbitMQ/workers → anti-cheat analytics → Nginx/2 API → observability → load/failure test. Nếu làm đúng thứ tự này, mỗi bước đều có thể kiểm chứng độc lập và rollback, đồng thời giảm rủi ro một thay đổi hạ tầng làm hỏng luồng thi đang hoạt động.

# 24. Mở rộng Runbook: phạm vi đầy đủ cho 3 role

P0–P11 vẫn là foundation bắt buộc và không bỏ đi. Sau khi foundation ổn định, triển khai các phase dưới đây để tránh tình trạng Student chạy multiuser tốt nhưng Teacher/Admin vẫn có partial update, stale cache hoặc long-running request.

| Role | Nghiệp vụ chịu tải / consistency chính | Ưu tiên kiến trúc |
| --- | --- | --- |
| Student | Exam list, Start Attempt, Autosave, Anti-Cheat, Submit, Result | Concurrency, durability, idempotency, realtime enforcement |
| Teacher | Exam lifecycle, Question Bank, Assignment, Grading, Anti-Cheat Monitor, Result/Report | Atomic edit, optimistic locking, cache invalidation, background reporting |
| Admin | User, permission, Subject/Class, enrollment, bulk import, audit | Atomic management, RBAC, unique constraints, job processing, auditability |

| Phase mới | Role chính | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| P12 | Teacher | Exam management atomic + optimistic locking + cache version |
| P13 | Teacher | Question Bank/Assignment consistency + permission check |
| P14 | Teacher | Essay grading, Result, Anti-Cheat Monitor, Report jobs |
| P15 | Admin | User lifecycle + Teacher permission atomicity + audit |
| P16 | Admin | Subject/Class/Enrollment + Bulk Import jobs |
| P17 | Cross-role | Audit/RBAC/cache invalidation/event contracts |
| P18 | All roles | Redis policy + fallback/invalidation test |
| P19 | All roles | RabbitMQ workloads + worker idempotency |
| P20 | All roles | Cross-role load/failure test + final DoD |

# 25. P12 — Teacher Exam Management: atomic save và optimistic locking

Mục tiêu: Teacher chỉnh một exam qua General Info, Questions, Settings và Assignment mà không bị partial save hoặc lost update khi nhiều tab/request cùng thao tác.

## 25.1. Trước khi code

1. Đọc AGENTS.md và xác định route/controller/model/service thực tế của Teacher Exam Manager; không đoán tên file nếu repo đã thay đổi.

2. Tìm endpoint Save Changes hiện tại và liệt kê chính xác bảng bị update trong mỗi tab.

3. Chạy Alembic current/heads/history; xác định exam đã có version/updated_at/cache_version tương đương hay chưa.

4. Chạy regression test create/edit/publish exam hiện có làm baseline.

## 25.2. Transaction boundary

Teacher Save Exam
  -> authorize teacher on subject/exam
  -> BEGIN
     SELECT exam ... FOR UPDATE (nếu cần cho critical transition)
     validate incoming expectedVersion
     update exam metadata/settings
     apply assignment/question mapping changes thuộc cùng Save
     increment version/cache_version
     INSERT audit/outbox nếu policy yêu cầu
  -> COMMIT
  -> invalidate/version Redis after commit
  -> return newVersion

Không commit General Info thành công rồi Questions thất bại nếu UI coi đó là một Save Changes duy nhất.

Không update cache trước database.

Không cho frontend quyết định quyền Teacher; backend re-check permission cho mỗi mutation.

## 25.3. Optimistic locking contract

PATCH /teacher/exams/{examId}
{
  "expectedVersion": 7,
  "changes": { ... }
}

UPDATE exam
SET ..., version = version + 1
WHERE exam_id = ? AND version = 7

0 affected rows -> HTTP 409 Conflict

Nếu schema đã có updated_at/version field dùng được an toàn, không tạo cột trùng. Chỉ tạo Alembic migration khi source/schema thực tế thiếu cơ chế conflict detection.

## 25.4. Test bắt buộc

Hai request dùng expectedVersion=7: request đầu thành công -> version=8; request sau trả 409 và không overwrite.

Transaction fail ở update assignment/question mapping -> metadata/settings cùng request rollback theo contract đã chọn.

Teacher không có subject permission -> 403; không có row nào thay đổi.

Sau commit, Student/Teacher đọc exam version/cache mới; key cũ tự TTL hoặc bị invalidate.

Definition of Done P12: Không có silent lost update; không partial Save Changes; published exam cache không stale sau mutation thành công.

# 26. P13 — Teacher Question Bank và Assignment consistency

## 26.1. Question create/edit transaction

BEGIN
  validate teacher permission
  INSERT/UPDATE question
  INSERT/UPDATE answer/options
  UPDATE chapter / learning_objective mappings
  UPDATE question-bank/exam mapping nếu thuộc cùng thao tác
  increment question version (nếu dùng)
COMMIT

Không xóa/reinsert relation theo cách làm ORM cố blank-out primary key; sử dụng đúng delete/update semantics theo mapping hiện tại.

Constraint FK/UNIQUE phải chặn duplicate mapping ở DB, không chỉ frontend.

Question imported vào exam rồi edit phải xác định rõ đang edit shared bank question hay snapshot/copy; contract không được mơ hồ.

Question Bank filters/list có thể cache TTL ngắn; invalidate/version sau add/edit/delete/approve/reject.

## 26.2. Assignment

Assignment thay đổi phải kiểm tra exam status/time policy: không cho thay đổi phá invariant của attempt đang chạy nếu business rule không cho phép.

Mapping Student/Class/Exam dùng transaction + unique constraint theo schema thực tế.

Sau commit, invalidate student exam-list cache liên quan hoặc bump assignment/list version.

## 26.3. Tests

Question edit lỗi ở LO mapping -> question/options không bị lưu một nửa.

Concurrent duplicate mapping -> chỉ một record hợp lệ; request còn lại trả business conflict thay vì 500 thô.

Teacher permission bị revoke bởi Admin trước mutation -> mutation tiếp theo bị 403 dù frontend còn trang cũ.

Assignment change -> Student list/cache phản ánh trạng thái mới sau invalidation/TTL.

Definition of Done P13: Question/LO/options/mapping và Assignment không còn partial update hoặc orphan relation; cache không che mất permission/assignment thay đổi.

# 27. P14 — Teacher Grading, Result, Anti-Cheat Monitor và Report jobs

## 27.1. Essay grading transaction

BEGIN
  SELECT attempt/result ... FOR UPDATE
  validate teacher owns/has permission
  save essay grade + feedback
  recalculate score/result status
  if all grading complete: mark final/result available according to visibility policy
  INSERT outbox_event(attempt.graded/result.finalized)
COMMIT

Retry cùng grading request phải không cộng điểm hai lần; dùng state/version/idempotency phù hợp.

Notification chỉ chạy sau commit qua outbox/worker.

Nếu exam có essay và chưa chấm xong, Student Result phải giữ pending theo business rule.

## 27.2. Anti-Cheat Monitor aggregate

| Source | Vai trò | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| exam_event | Event gốc / audit | Source of truth; không xóa chỉ vì có summary. |
| attempt_anti_cheat_summary (optional) | Read model cho Teacher Monitor | Worker cập nhật idempotent theo event/business key. |
| Redis cache (optional) | Tăng tốc dashboard ngắn hạn | TTL ngắn; fallback DB summary. |
| anti_cheat.queue | Analytics only | Không warning/terminate Student. |

## 27.3. Report job

Teacher/Admin requests report
  -> API validates permission/filter
  -> INSERT background_job(status=PENDING, type=REPORT_EXPORT)
  -> INSERT outbox_event(report.requested, job_id)
COMMIT
  -> Report Worker reads MySQL
  -> generate file
  -> job COMPLETED / FAILED

Không giữ HTTP request 20–60 giây để generate báo cáo lớn.

Worker chỉ nhận job_id/event metadata; dữ liệu báo cáo đọc từ MySQL.

Retry không tạo nhiều file side effect ngoài ý muốn; job/result path phải idempotent.

Definition of Done P14: Grading/result nhất quán; Teacher Monitor đọc nhanh mà không thay source of truth; report lớn chạy background và có trạng thái rõ ràng.

# 28. P15 — Admin User lifecycle và Teacher Permission atomicity

## 28.1. User create/edit/lock/soft delete

1. Backend authorize ADMIN.

2. Validate business key như school_id/email theo schema thực tế.

3. BEGIN transaction và lock row khi update trạng thái quan trọng.

4. Apply user/profile/role changes thuộc cùng thao tác.

5. Insert audit record hoặc outbox audit event theo thiết kế đã chọn.

6. COMMIT rồi invalidate user/permission caches liên quan.

## 28.2. Atomic Teacher subject permissions

PATCH /admin/teachers/{teacherId}/permissions
{ "subjectIds": [ ...final desired set... ] }

BEGIN
  SELECT teacher permission rows FOR UPDATE
  diff current vs desired
  apply GRANT + REVOKE
  write audit(old_set, new_set)
COMMIT

Không dùng nhiều request POST grant / DELETE revoke cho một lần Save nếu UI mong muốn all-or-nothing.

Redis permission cache phải invalidate sau commit.

Teacher mutation endpoints vẫn kiểm tra backend permission; cache chỉ là tối ưu.

## 28.3. Tests

Giả lập lỗi giữa grant và revoke -> rollback toàn bộ final set.

Hai Admin cùng update permission -> kết quả xác định theo lock/version, không merge ngẫu nhiên.

Lock/soft delete user -> session/request tiếp theo bị policy backend xử lý đúng; cache cũ không giữ quyền quá lâu.

Audit record có actor, action, entity, before/after hoặc metadata tối thiểu.

Definition of Done P15: Admin user/permission mutation atomic, auditable và không có trạng thái partial.

# 29. P16 — Admin Subject/Class/Enrollment và Bulk Import

## 29.1. Constraints nghiệp vụ

| Quan hệ | DB guard đề xuất | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Teacher-Subject | UNIQUE(teacher_business_id, subject_id) | Theo key thực tế của project. |
| Student-Class | UNIQUE(student_business_id, class_id) | Không add duplicate do concurrent requests. |
| Class-Subject | UNIQUE(class_id, subject_id) | Nếu model có mapping này. |
| Exam-Assignment | Unique/business constraint phù hợp | Không assignment duplicate ngoài policy. |
| Import job row identity | Unique file/job row marker nếu cần | Chống retry tạo record lặp. |

## 29.2. background_job schema gợi ý

background_job
- id PK
- job_type: USER_IMPORT | QUESTION_IMPORT | REPORT_EXPORT
- status: PENDING | PROCESSING | COMPLETED | FAILED
- requested_by
- total_rows / processed_rows / success_rows / failed_rows
- result_file_path / error_file_path
- created_at / started_at / completed_at
- last_error

Nếu project đã có bảng/job abstraction tương đương thì mở rộng bảng đó, không tạo duplicate abstraction.

## 29.3. Import worker flow

Upload -> validate format/header -> store file/job metadata -> COMMIT
Outbox -> import.requested(job_id) -> Import Worker
  -> read rows in batches
  -> per-batch transaction / row-level validation
  -> update progress
  -> produce error result
  -> COMPLETED/FAILED

Không đưa binary Excel vào RabbitMQ.

Retry worker phải dựa job/row business key để tránh duplicate user/question.

File template instructions/reference sheet có thể optional nếu importer chỉ cần sheet dữ liệu chính; behavior phải do parser contract quyết định và test.

Definition of Done P16: Subject/Class/Enrollment có DB guard; bulk import có progress/error result và retry không duplicate business records.

# 30. P17 — Cross-role Audit, RBAC và cache invalidation

## 30.1. Audit log tối thiểu

audit_log
- id
- actor_business_id / actor_role
- action
- entity_type / entity_id
- old_value_json (optional)
- new_value_json (optional)
- request_id
- created_at

| Action ví dụ | Role | Có audit? |
| --- | --- | --- |
| EXAM_PUBLISHED / EXAM_UPDATED | Teacher | Có |
| QUESTION_APPROVED / QUESTION_DELETED | Teacher/Admin theo policy | Có |
| ESSAY_GRADED / RESULT_FINALIZED | Teacher | Có |
| USER_LOCKED / USER_DELETED | Admin | Có |
| TEACHER_PERMISSION_UPDATED | Admin | Có |
| CLASS_MEMBERSHIP_UPDATED | Admin | Có |

## 30.2. RBAC consistency

Frontend hide/show button không phải security boundary; backend authorize mọi mutation.

Permission cache phải TTL ngắn hoặc invalidate ngay khi Admin đổi quyền.

Nếu request đang chạy trong transaction, quyết định permission cần rõ: check trước transaction và/hoặc lock row liên quan nếu thay đổi quyền concurrent là critical.

## 30.3. Cross-role invalidation matrix

| Mutation | Cache/derived data cần refresh |
| --- | --- |
| Teacher updates exam metadata/settings/questions | exam:* version keys; Student exam metadata/questions cache |
| Teacher changes assignment | student exam-list / assignment-derived lists |
| Admin changes teacher permission | teacher subjects / permission cache |
| Admin changes class/enrollment | student class/exam list; teacher class views nếu có |
| Teacher finalizes grading | student result cache; teacher result/dashboard aggregate |

Definition of Done P17: Không có role nào dựa vào stale permission/cache để thực hiện mutation trái với MySQL state; action quan trọng trace được bằng request_id/audit.

# 31. P18 — Redis cho cả 3 role

Mở rộng P6 hiện tại bằng policy cho Teacher/Admin. Không cần cache mọi thứ; ưu tiên read-heavy, có thể tái tạo và có invalidation rõ.

| Key gợi ý | Role | TTL | Fallback |
| --- | --- | --- | --- |
| student:{id}:exam-list | Student | 30–60s | MySQL |
| exam:{id}:metadata/settings/questions:v{version} | Student/Teacher | 5–30m | MySQL |
| teacher:{id}:subjects:v{permVersion} | Teacher | ~5m | MySQL |
| question-bank:filters:{hash}:v{qbVersion} | Teacher | 30–120s | MySQL |
| admin:dashboard:{scope} | Admin | 30–120s | MySQL aggregates |
| result:{attempt}:summary:v{version} | Student/Teacher | TTL ngắn nếu cần | MySQL result |
| rate:{user}:{route}:{window} | All | window | Allow policy must be explicit on Redis outage |

Account status, final permission set, answers, attempt status, final grade và audit không cache-only.

Mỗi cache lookup phải có timeout ngắn và exception handling; Redis outage không làm core DB mutation fail.

Sau mutation, prefer version bump trong DB hoặc explicit invalidation sau commit.

Definition of Done P18: Redis giúp giảm read load cho cả 3 role nhưng wipe/stop Redis không làm sai business state.

# 32. P19 — RabbitMQ workload cho cả 3 role

| Queue | Producer | Consumer | Idempotency marker |
| --- | --- | --- | --- |
| grading.queue | Student submit | Grading Worker | attempt grading state/event_id |
| notification.queue | Teacher/Admin/System events | Notification Worker | notification/business key |
| report.queue | Teacher/Admin | Report Worker | job_id |
| analytics.queue | Student/Teacher/Admin events | Analytics Worker | event_id / aggregate version |
| anti_cheat.queue | Student anti-cheat outbox | Anti-Cheat Analytics Worker | event_id |
| import.queue | Admin upload/job | Import Worker | job_id + row business key |
| cache.queue (optional) | Teacher/Admin mutations | Cache Worker | entity version/event_id |

Manual ACK chỉ sau DB/job update commit.

Retry giới hạn + DLQ theo queue; report/import có thể có retry policy khác notification.

Outbox publisher chung có thể route event của cả 3 role qua oes.events.

Không biến queue thành source of truth hoặc giao tiếp bắt buộc cho request cần trả kết quả ngay.

Definition of Done P19: Worker restart/redelivery không duplicate grade/report/import/notification side effect; RabbitMQ outage được outbox hấp thụ.

# 33. P20 — Cross-role load, concurrency và failure testing

## 33.1. Workload tổng hợp

| Nhóm user | Hành vi đồng thời |
| --- | --- |
| Students | Login/list -> Start burst -> Autosave 5–10s -> bounded anti-cheat -> Submit burst |
| Teachers | Open Exam Manager/Question Bank/Anti-Cheat Monitor/Results; một tỷ lệ Save/Grade/Report |
| Admins | Open User/Permission/Class dashboard; một tỷ lệ edit permission và start import job |
| Workers | Grading/notification/report/import/analytics consume song song |

## 33.1.1. Capacity scope của P20

Capacity gate bắt buộc để hoàn thành P20 là 250 concurrent authenticated users. Workload phải đại diện cho Student, Teacher, Admin và background workers theo kiến trúc thực tế.

Không bắt buộc mọi destructive Teacher/Admin concurrency scenario phải được bắn hàng trăm lần trong cùng một Locust workload nếu điều đó tạo conflict nhân tạo. Cross-role correctness có thể được chứng minh bằng tổ hợp authenticated 250-user load test + focused concurrent integration tests + failure-injection tests + direct MySQL invariant verification.

Final report phải trace rõ evidence nào đến từ load workload và evidence nào đến từ focused test. 500 và 1.000 concurrent users là extended scalability testing / Future Work, không phải gate bắt buộc của P20.

## 33.2. Business invariants

| Invariant | Target |
| --- | --- |
| Student duplicate attempt | 0 |
| Student stale autosave overwrite | 0 |
| Duplicate submit/background grading logical effect | 0 |
| Teacher silent lost update exam | 0 |
| Teacher partial question/assignment save | 0 |
| Admin partial permission update | 0 |
| Duplicate enrollment/import record do retry | 0 |
| Unauthorized mutation after permission revoke | 0 |
| Lost outbox event during RabbitMQ outage | 0 |

## 33.3. Failure injection

1. Kill Redis: Student core exam, Teacher save/grade, Admin permission update vẫn hoạt động qua MySQL; cache read fallback.

2. Stop RabbitMQ: Student submit/Teacher grade/Admin job creation vẫn commit; outbox pending và publish sau recovery.

3. Kill api-1: requests của cả 3 role tiếp tục qua api-2; không mất session nghiệp vụ trong RAM.

4. Restart report/import worker trước ACK: message redelivery không duplicate job side effect.

5. Concurrent Teacher edit cùng version: một request thắng, request còn lại 409.

6. Concurrent Admin permission updates: state cuối theo locking/version policy, không partial grant/revoke.

Definition of Done P20: Có Final Cross-Role Verification Report ghi cấu hình test, số user theo role, p95/p99/error rate, DB pool/lock metrics, Redis/RabbitMQ/worker state và toàn bộ business invariants ở trên. Capacity gate bắt buộc là 250 concurrent authenticated users PASS. Teacher/Admin destructive concurrency và failure invariants được phép sử dụng focused isolated tests đã PASS làm evidence nếu report trace rõ nguồn. Redis/RabbitMQ/API failure injection phải PASS. 500 và 1.000 users là Future Work, không phải gate để hoàn thành P20.

# 34. Kế hoạch Alembic mở rộng cho Teacher/Admin

| Migration | Schema gợi ý | Phase |
| --- | --- | --- |
| M5 — exam optimistic version | exam.version nếu chưa có equivalent | P12 |
| M6 — audit log | audit_log hoặc mở rộng audit hiện có | P15/P17 |
| M7 — anti-cheat summary (optional) | attempt_anti_cheat_summary | P14 |
| M8 — background job | background_job/job metadata | P14/P16 |
| M9 — permission/enrollment constraints | UNIQUE/index cần thiết theo schema thực tế | P15/P16 |
| M10 — cache/version fields | permission/question-bank/result versions nếu thực sự cần | P17/P18 |

Không tạo M5–M10 máy móc. Mỗi migration chỉ được tạo sau khi inspect schema thực tế và xác nhận chưa có cột/bảng/constraint tương đương.

# 35. Mapping file/module cần inspect cho cả 3 role

| Khu vực | Module cần tìm trong repo | Thay đổi |
| --- | --- | --- |
| Student | student exam route/controller/model + ExamInterface/service | Giữ P1–P11: revision, submit ID, anti-cheat, cross-instance. |
| Teacher Exam | Teacher Exam Manager route/controller/model + General/Questions/Settings/Assignment components | Atomic Save, expectedVersion, cache version/invalidation. |
| Teacher Question Bank | Question Bank route/controller/model + question editor/list | Atomic question relations, permission, cache filter. |
| Teacher Result | Result/Grading/Anti-Cheat Monitor modules | Grading transaction, summary read model, report job. |
| Admin User | Admin user management route/controller/model/UI | Atomic user lifecycle, audit, bulk job entry. |
| Admin Permission | Teacher subject permission endpoints/UI | Final-set PATCH transaction + invalidate. |
| Admin Class/Subject | Class/Subject/enrollment modules | Constraints, atomic mapping, cache invalidation. |
| Shared | DB config, Redis service, messaging, workers, Alembic, Nginx/Compose | Infrastructure dùng chung 3 role. |

# 36. Commit sequence mở rộng

| Commit | Nội dung |
| --- | --- |
| feat(teacher-exam): add optimistic locking and atomic save | P12 |
| fix(question-bank): make question mappings transactional | P13 |
| feat(grading): add idempotent essay result finalization | P14 |
| feat(reports): add background report jobs | P14 |
| feat(admin): make user and teacher permission updates atomic | P15 |
| feat(import): add background import jobs and dedupe | P16 |
| feat(audit): add cross-role audit and invalidation hooks | P17 |
| feat(cache): extend redis policy to teacher and admin | P18 |
| feat(messaging): extend workers for import/report/analytics | P19 |
| test(load): add all-role concurrency and failure scenarios | P20 |

# 37. Checklist hoàn tất toàn bộ 3 role

☐ Student: Start/Autosave/Anti-Cheat/Submit invariants P1–P11 vẫn pass.

☐ Teacher: Exam Save atomic và có optimistic conflict handling.

☐ Teacher: Question/LO/options/mapping/assignment không partial.

☐ Teacher: Essay grading/result finalization idempotent và notification sau commit.

☐ Teacher: Anti-Cheat Monitor dùng event/summary đúng ranh giới; report lớn chạy job.

☐ Admin: User lifecycle và Teacher permission update atomic + audited.

☐ Admin: Subject/Class/Enrollment có unique/FK guard phù hợp.

☐ Admin: Bulk import có job/progress/error result và retry không duplicate.

☐ Cross-role: Permission/assignment/exam/result caches invalidated/versioned sau DB commit.

☐ Redis stop/wipe không làm sai business state của Student, Teacher hoặc Admin.

☐ RabbitMQ stop/recovery không làm mất event; workers idempotent + retry/DLQ.

☐ Nginx + >=2 API instance phục vụ được cả 3 role mà không sticky business session.

☐ Audit/request_id cho phép trace mutation quan trọng của Teacher/Admin và event của Student.

☐ Load/failure report chứng minh business invariants toàn hệ thống và capacity gate 250 concurrent authenticated users PASS.

☐ Authenticated load test 20 users PASS.

☐ Authenticated load test 50 users PASS.

☐ Authenticated load test 100 users PASS.

☐ Authenticated load test 250 users PASS.

☐ Stage 250 không có DB pool exhaustion/MySQL capacity failure và có p50/p95/p99/error rate + DB/queue metrics.

☐ 500/1.000 users được ghi nhận là Future Work / Extended Capacity Benchmark, không phải final gate.

Mốc hoàn thành hợp lý cho đồ án: 2 API + MySQL + Redis + RabbitMQ + Outbox + worker grading/notification/report/import/analytics ở mức cần thiết; Teacher/Admin mutation atomic; Student/Teacher/Admin business correctness, authorization, idempotency và failure recovery được chứng minh; authenticated/failure testing bắt buộc tới 250 concurrent users. 500/1.000 concurrent users, Kubernetes, Redis HA/Sentinel, RabbitMQ multi-node/quorum, MySQL HA/read replicas và horizontal autoscaling để Future Work.

# 38. Future Work — Extended Scalability

Các nội dung dưới đây nằm ngoài Definition of Done bắt buộc của phạm vi đồ án hiện tại. Baseline capacity được chốt tại 250 concurrent authenticated users với correctness và failure recovery quan trọng hơn việc đạt một con số concurrency cao hơn bằng cách nới lỏng consistency.

500 concurrent users.

1.000 concurrent users.

Distributed Locust / load generators chạy trên máy riêng.

Additional API replicas và autoscaling/orchestration.

Kubernetes.

Redis Sentinel/Cluster hoặc HA tương đương.

RabbitMQ multi-node/quorum queues.

MySQL HA/read replicas.

Advanced transaction/row-lock optimization cho các workload có nhiều user cùng thao tác trên một exam.

Nếu thực hiện extended benchmark 500/1.000 users, phải giữ nguyên các business invariants, không bỏ required locking để tăng throughput, không biến Redis/RabbitMQ thành source of truth và phải xác định bottleneck bằng metrics trước khi tuning. Khi cần, benchmark nên chạy trên staging/hardware phù hợp và tách load generator khỏi application stack.

Kết quả extended benchmark không làm thay đổi trạng thái hoàn thành của scope 250-user nếu toàn bộ mandatory requirements vẫn PASS; kết quả đó được dùng để mô tả giới hạn hiện tại và định hướng mở rộng tiếp theo.